Հաշվարկ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մռավյան փողոցի N 32/1

հասցեում գտնվող շենքի վերակառուցման մոտավոր արժեքի

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի հաշվարկում, որպես հաշվարկային մակերես վերցվել է 3196.9 քմ՝ վկայականում նշված թիվը, որը ամբողջ համալիրի մակերեսն է, մինչդեռ որպես սոցիալական բնակարաններ վերանորոգվելու է միայն ակադեմիայի նկուղային հարկով եռահարկ մասնաշենքը, որի ընդհանուր հաշվարկային մակերեսը կազմում է 1638.25 քմ: Այդ թվում՝

նկուղ - 324.3 քմ,  1-ին հարկ - 434.55 քմ, 2-րդ հարկ – 439.70 քմ և 3-րդ հարկ – 439.70 քմ:

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 31-Ն հրամանի համաձայն /կետ 26 և 35/՝ 1638.25 քմ մակերեսով ակադեմիայի մասնաշենքի շինարարական աշխատանքների ընդհանուր արժեքը (առանց արտաքին ցանցերի) խոշորացված գներով կազմում է`

1638.25 քմ x 221.6 x 1.2 ≈ 435,643.44 հազ.դրամ,

որտեղ.

1քմ մակերեսի 221.6 հազ.դրամ գինը՝

1քմ մակերեսի խոշորացված ցուցանիշների՝ վերակառուցման 183.1 հազ.դրամի և տարածքի բարեկարգման՝ 38.5 հազ.դրամի հանրագումարն է,

1.2 – ԱԱՀ (20%) գործակից:

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի փետրվարի 15-ի N 19-Ն հրամանի  համաձայն՝

1)   օբյեկտն ըստ բարդության 4-րդ կարգի է,

2) ըստ հրամանի 8-րդ աղյուսակի՝ 350-ից ավելի մինչև 500-ը ներառյալ միլիոն դրամ ՇԱԽԾ-ի դեպքում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի խոշորացված/մոտավոր արժեքը կկազմի.

435,643.44 հազ.դրամ x 4.5 % ≈ 19,603.95 հազ.դրամ:

Բացի այդ, նախագծման նախապատրաստական փուլում կպահանջվի լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից

- Տարածքի ինժեներաերկրաբանական հետազննություն՝ պայմանագրային հիմունքներով (1.0 - 1.5 մլն.դրամ), որոնց ձեռքբերումը տեխնիկական առաջադրանքի շրջանակներում հնարավոր է  վերապահել Նախագծային կազմակերպությանը :

Արդյունքում՝ նախագծման ծախսերը կկազմեն՝                                                19,603.95 + 1,500.0 ≈ 21,103.95 հազ.դրամ:

ՀՀ Կառավարության 17.10.2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշման հավելվածով հաստատված Աղյուսակ 4-ի համաձայն՝ 20.0-ից ավելի մինչև 30.0-ը ներառյալ միլիոն դրամ արժեքով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պարտադիր փորձաքննության արժեքը կկազմի`

21,103.95 հազ.դրամ x 6,0 % ≈ 1,266.24 հազ.դրամ:

Ակադեմիայի մասնաշենքի վերակառուցման ընդհանուր խոշորացված ծախսերը կկազմեն`

435,643.44 + 21,103.95 + 1,266.24 ≈ 458,013.63 հազ.դրամ:

հազ. դրամ